Description du projet de site web

de CAPSAAA SQY

| Association : | CAPSAAA SQY Cap Sport Art Aventure Amitié Saint-Quentin-en-Yvelines |
| --- | --- |
| Adresse : | 14 rue Mansart – 78190 Trappes |
| Contact projet : | François Lecombe |
| Fonction : |  |
| Tél : | 06 80 73 08 34 |
| Fax : |  |
| Mail | flecombe@wanadoo.fr |
| Version : | 03-2026 |

SOMMAIRE

Table des matières

CONTEXTE	3

1.1	PRESENTATION DE ASSOCIATION CAPSAAA SQY	3

1.2	OBJECTIF DE L’ASSOCIATION	3

1.3	PRESENTATION DU PROJET WEB	3

1.4	EXISTANT DANS ASSOCIATION	4

1.5	ENVIRONNEMENT DE L’ASSOCIATION	4

EXPRESSION DES BESOINS	4

2.1	CONTRAINTES TECHNIQUES	4

2.2	ORGANISATION DU PROJET	4

2.3	PLANNING PREVISIONNEL	5

2.4	CIBLES DU SITE WEB	5

PRECISIONS FONCTIONNELLES	5

3.1	CONTENU ET ARBORESCENCE	5

3.2	FONCTIONS DU SITE	6

LE ROLE DU PRESTATAIRE	6

4.1	LA CONCEPTION GRAPHIQUE - COMMUNICATION	7

4.2	DEPOT DE NOM DE DOMAINE	7

4.3	REPRISE DE L’EXISTANT (facultatif)	7

4.4	REDACTION DE CONTENU	7

4.5	FOURNITURES DIVERSES	7

4.6	HEBERGEMENT	8

4.7	FORMATION	8

4.8	ASSISTANCE ET MAINTENANCE	8

4.9	PROMOTION ET REFERENCEMENT	8

4.10	ANALYSE DU TRAFIC	8

4.11	SECURITE	8

LES LIVRABLES ATTENDUS	9

# CONTEXTE

## PRESENTATION DE ASSOCIATION CAPSAAA SQY

L'association CAP sur le Sport, l’Art, l’Aventure et l’Amitié a été créée en 1992.

Elle a pour mission essentielle de contribuer au développement et à l’épanouissement des personnes en situation de handicap grâce au sport, l’art, l’aventure ou l’amitié.

Elle y contribue par l’organisation d’activités sportives, de manifestations sportives, artistiques et culturelles.

Grâce à des sensibilisations au handicap que l’association organise dans les écoles et les entreprises, CAPSAAA SQY a modifié la perception que les personnes, valides ou non, ont du handicap.

Actuellement l’association a plus de 100 adhérents, âgés de 6 à 80 ans.

Une des particularités de notre association est qu’elle s’adresse à tous les types de handicaps, qu’ils soient physiques, mentaux ou sensoriels.

Nous sommes affiliés à la Fédération Française Sports Pour Tous.

## OBJECTIF DE L’ASSOCIATION

Les objectifs que notre association souhaite atteindre en utilisant le web sont les suivants : https://www.cap-saaa-sqy.fr/

- Améliorer sa visibilité vis-à-vis du grand public sur la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines,

- Améliorer sa visibilité des partenaires de CAPSAAA SQY,

- Inciter les éventuels handicapés nous regardant à nous contacter et rejoindre CAPSAAA,

- Inciter les personnes consultant le site de devenir bénévoles au sein de CAPSAAA SQY,

- Faire connaitre l’activité de sensibilisation au handicap dans le milieu scolaire.

## PRESENTATION DU PROJET WEB

Le projet concerne la refonte du site existant : https://www.cap-saaa-sqy.fr/

- Modernisation du design,

- Amélioration de la navigation,

- Ajout de nouvelles fonctionnalités (blog, statistiques de trafic sur le site…),

- Amélioration de la mise à jour du site qui doit pouvoir être réalisée par un « non informaticien » ;

## EXISTANT DANS ASSOCIATION

L’association a depuis 3 ans mis en place un progiciel de Gestion : AssoConnect (https://www.assoconnect.com/) qui intègre les fonctionnalités suivantes : Base de données des adhérents, Comptabilité (de la saisie des informations à la réalisation du bilan), Saisie des inscriptions des adhérents et affectation directe en comptabilité, e-mailing, statistiques. Le progiciel permet d’accueillir un site Internet, nous désirons intégrer le nouveau site Internet dans le Progiciel AssoConnect.

En termes de communication nous réalisons aussi de la communication papier.

## ENVIRONNEMENT DE L’ASSOCIATION

CAPSAAA SQY a une activité qui ne se situe pas dans un environnement réellement concurrentiel.

Notre activité : permettre à des personnes en situation de handicap (que celui-ci soit visible ou non et quel qu’en soit la nature (physique, psychique, intellectuel) de tout âge (de 6 à 80 ans) est très spécifique et ne peut être réalisé dans les clubs sportifs traditionnels. Donc la concurrence directe n’existe pas réellement.

Nous sommes affiliés à la Fédération du Sport pour Tous, qui nous a récompensé pour nos actions en 2025.

# EXPRESSION DES BESOINS

## CONTRAINTES TECHNIQUES

CAPSAAA SQY ne dispose pas d’infrastructure informatique propre.

Le progiciel AssoConnect est hébergé par le fournisseur.

Notre site Internet a été développé et est hébergé par e-monsite.

Le site actuel n’est bien référencé et nous souhaitons améliorer celui-ci. Nous souhaitons que les mots « sport + Handicap » renvoient à CAPSAAA SQY.

## ORGANISATION DU PROJET

Le projet est géré par François LECOMBE. Il sera l’interlocuteur de Prestataire.

## PLANNING PREVISIONNEL

Notre société souhaite que le site soit opérationnel pour le l’été 2026.

## CIBLES DU SITE WEB

La cible principale de ce site est :

- d’une part les adhérents de l’association,

- d’autre part le grand public sur la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines qui peut être intéressé par la pratique d’un sport dans un cadre adapté.

La cible secondaire sont les partenaires de l’association : Municipalités,

Partenaires financiers, Entreprises mécènes…

.

| Cible | Objectifs/attentes | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Grand public et donc adhérents potentiels | Information les incitant à nous contacter et adhérer à l’association | 1 |
| Adhérents | Les informer sur notre actualité via le blog et les actualités par activité | 1 |
| Partenaires | Information et valorisation de notre image | 2 |

# PRECISIONS FONCTIONNELLES

## CONTENU ET ARBORESCENCE

L’organisation de l’information :

| Thème | Sous-thème | Description/but de la rubrique |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Aucun | Photo, adresse et actualité de l’entreprise. |
| Institutionnel | Origine de CAPSAAA | Les grandes dates de l’histoire de CAPSAAA SQY |
|  | Ses dirigeants | Les membres du conseil d’administration |
|  | CAPSAAA en chiffres et images | Description et exemples de réalisation sous forme chiffres et de photos |
| Nous joindre | Aucun | Adresse, contact téléphonique, formulaire de contact |
| Nos activités | Activité aquatique | Descriptif de l’activité, lieu de l’activité, horaire de l’activité, photos de l’activité… |
|  | Équitation | Descriptif de l’activité, lieu de l’activité, horaire de l’activité, photos de l’activité… |
|  | Musculation | Descriptif de l’activité, lieu de l’activité, horaire de l’activité, photos de l’activité… |
|  | Multisport | Descriptif de l’activité, lieu de l’activité, horaire de l’activité, photos de l’activité… |
|  | Fitness | Descriptif de l’activité, lieu de l’activité, horaire de l’activité, photos de l’activité… |
| Le Blog interactif | Aucune | Publication et réponses/commentaires des lecteurs |
| Actualités | Diffuser des infos | Voir la différence avec Le Blog |
| Nos partenaires | Aucune | Présentation et rôle |
| Liens utiles | Aucune | Liste des liens |
| Documents | Inscription | Documents liés à l’inscription |

## FONCTIONS DU SITE

Le site ne proposera pas de fonctions de gestion interactives, celle-ci étant réalisées dans AssoConnect.

L’essentiel des fonctionnalités du site seront la consultation d’information.

Le Blog permettra des interactions.

Des fonctions statistiques permettront de connaitre le trafic et les pages consultées.

Les mises à jour devront pouvoir être réalisées par un administrateur de CAPSAAA pour :

- La modification/évolution des textes des rubriques,

- L’ajout ou la modification de visuels (photos, vidéo),

- La modification/évolution de liens et documents (fichiers pouvant être ouverts par les utilisateurs).….

# LE ROLE DU PRESTATAIRE

Le prestataire aura la charge des prestations suivantes :

- Reconstruire le site en transférant autant que possible les tâches non informatiques à CAPSAAA

- Proposer une conception graphique prenant en compte le logo et les éléments de charte graphique de CAPSAAA

## LA CONCEPTION GRAPHIQUE - COMMUNICATION

Le prestataire proposera plusieurs pistes graphiques et ergonomiques intégrant la charte graphique de l’entreprise.

Le site internet devra être optimisé, si possible pour les mobiles.

Les couleurs habituellement utilisées par CAPSAAA sont l’orange (référence au logo) et le noir pour les textes. Il pourrait être possible d’avoir une couleur spécifique pour chaque activité (exemple : bleu clair pour la piscine…)

## DEPOT DE NOM DE DOMAINE

Le prestataire devra nous accompagner dans le transfert du nom de domaine cap-saaa-sqy.fr auprès d’un organisme compétent.

## REPRISE DE L’EXISTANT (facultatif)

À définir.

## REDACTION DE CONTENU

Le prestataire pourra nous proposer une rédaction modernisée de nos contenus.

Il nous proposera une typologie de type de page en fonction de la nature du contenu.

La traduction des contenus pourra être automatisé l’utilisateur choisissant la langue de traduction.

## FOURNITURES DIVERSES

Nous pouvons fournir les éléments suivants :

photo des activités,

photo des membres de l’association,

des documents au format numérique

## HEBERGEMENT

Le site étant intégré dans AssoConnect, l’hébergement sera réalisé par AssoConnect.

La question de l’hébergement du site hors AssoConnect sera à étudier.

## FORMATION

Nous verrons ensemble (CAPSAAA et le Prestataire) ce point.

## ASSISTANCE ET MAINTENANCE

Nous verrons ensemble (CAPSAAA et le Prestataire) ce point.

## PROMOTION ET REFERENCEMENT

Nous souhaitons développer la fréquentation du site et être accompagné sur ce point pour optimiser le référencement du site.

## ANALYSE DU TRAFIC

Nous souhaitons connaître la fréquentation de notre site web afin de voir l’évolution du trafic.

## SECURITE

Le prestataire devra garantir la sécurité du site web. Il précisera ce qu’il propose sur ce thème.

# LES LIVRABLES ATTENDUS

À définir ensemble